## Slide 1
多因子Ⅰ组进度汇报
汪子杰 叶梦婕 江一帆 徐凯浩
2020-10-19
北京大学量化交易协会2020级培训

## Slide 2: 时间规划
时间（周） | 任务 | 详情
1(10.5) | Step1 | 获取数据，构造Barra风格因子 团队项目相关事宜（Github等）
2(10.12) | Step2-1 | 编写单因子解析式程序Ⅰ
3(10.19) | Step2-1 | 编写单因子解析式程序Ⅱ 编写有效性检测框架
4(10.26) | Step2-2 Step2-3 | 编写多因子模型框架 编写回测框架（ML组合作完成）
5(11.2) | Step3-1 | 添加新因子（ML组合作完成） 利用Step2-1框架进行测试
6(11.9) | Step3-2 | 在Step2原先多因子模型中添加Step3-1的新因子
7(11.16) | Final Pre | 整理项目资料，准备Final Pre的总结文稿

## Slide 3: 工作时长
https://github.com/eveJiang/Barra_QTA2020

## Slide 4: 框架设计与分工
数据获取
  叶文轩、江一帆、汪子杰
单因子计算
  不影响proj的进行，各组可先人工计算部分因子
单因子有效性分析
  叶梦婕、叶文轩、汪子杰
因子合成
  ML组
多因子模型构建与检验
  ML组、叶梦婕
回测：组合优化
  徐凯浩、叶梦婕

## Slide 5: 数据获取
- 获取data落地（joinquant）
- 封装接口
- 读
- 写
- 表格：
- 日行情表
- 分钟行情表
- 指数成分表
- 股票基本信息表
- 日频因子表
- 日频风格因子表
- 表格形式：
- 每个表一个df：datetime、stockcode为双索引
- 读取时提供：time_list, code_list, start_date, end_date
- pd.DateFrame.pivot（）转化成每个factor一个df
- 放在云服务器上，每个人自行下载即可

## Slide 6: 有效性分析
输入：依据因子表达式算出的数值，Return
输出：评价因子有效性的指标：IC、IC_IR、Factor_return，对应的图（包括cumsum），t检验结果，分层回测结果
- M1：
- 极值处理
- 中性化：市值、行业、流通市值
- 标准化
- M2：
- IC
- IC_IR
- 分层回测：控制size和industry
- 可考虑直接写成function
- M3：
- 画图
- 做表
- 单独作为一个工具箱

## Slide 7: 有效性分析——代码示例
在获得股价和因子数据之后，首先要进行一系列处理。对因子而言，首先对因子数据进行去极值和中心化等预处理，然后再进行行业中性和市值中性处理。对股价而言，要先计算出股价的未来收益率，为以后判断因子的有效性做准备。

## Slide 8: 有效性分析——代码示例
在对股价和因子的数据进行一系列处理之后，我们可以通过分组回测来判断因子的有效性。首先我们将股票按照因子暴露的大小分成不同的组，然后计算每一组调仓之间的收益，就可以通过组间收益的单调性来判断因子的有效性。

## Slide 9: 多因子模型构建与检验
输入：经过筛选与合成后单因子表现情况优秀的因子
输出：factor_return $\lambda_i$, $\epsilon_i$及他们的检验结果
- 检验factor return是否稳定：数值大且方差小
- 检验残差项是否显著不为0
- 这里可以对比是否添加截距项的效果
难点：
- 搞清楚时间线: t-1 t t+1
- 副产物：每天的factor factor_return....图....

## Slide 10: 回测：组合优化
参考国泰君安191的框架
输入：factor_exposure, factor_return_pred
输出：策略的weight、对应的pnl、pnl_cumsum、
年化收益率、年化波动率、最大回撤、夏普比等评价指标

## Slide 11: 下周任务安排
数据库构建完成，组员可成功下载所需数据进行因子计算
完成单因子有效性框架编写并利用部分因子进行调试

## Slide 12
北京大学量化交易协会